**Рязанская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**муниципального образования – Новомичуринское городское поселение**

**Пронского муниципального района**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«\_\_\_ **»** августа2019 года№ \_\_\_

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение от 18.01.2019 № 20 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области»

Руководствуясь решением Совета депутатов Новомичуринского городского поселения от 25.07.2019 № 50 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Новмичуринского городского поселения от 19.12.2018 № 92 «О бюджете муниципального образования – Новомичуринское городское поселение пронского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021гг.», администрация муниципального образования – Новомичуринское городское поселение **П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Изложить приложение к постановлению администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение от 18.01.2019 № 20 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение (Колекина Е.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Новомичуринского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Назарова М. В.

Глава администрации

Новомичуринского городского поселения С.В. Клёнушкин

Согласовано:

Экономический сектор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Е. Аржанова

Отдел бухгалтерского учета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В. Мартынова

Сектор инфраструктуры и ЖКХ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Мыценко

Юридический сектор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Алехина

Разослать: 1. В дело – 1 экз.

2. Отдел бухгалтерского учета администрации Новомичуринского городского поселения – 1 экз.

3. Экономический сектор администрации Новомичуринского городского поселения – 1 экз.

4. Сектор инфраструктуры и ЖКХ администрации Новомичуринского городского поселения – 1 экз.

А.Е. Аржанова – начальник экономического сектора

4-34-96

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к постановлению

администрации Новомичуринского

городского поселения

от «\_\_\_» августа 2019 г № \_\_\_

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального

образования – Новомичуринское городское поселение

Пронского муниципального района Рязанской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сектор инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области |
| Соисполнитель муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | * Администрация муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области. * Юридический и физические лица, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. |
| Цели муниципальной программы | * Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог и тротуаров общего пользования местного значения на территории Новомичуринского городского поселения; * Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения; * Повышение безопасности движения. |
| Задачи муниципальной программы | * Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения; * Увеличение пропускной способности; * Повышение технических характеристик. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | * Содержание муниципальных дорог и тротуаров общего пользования. * Софинансирование ремонта асфальтобетонного покрытия муниципальных дорог:   - ул. Молодежная;  - пр. Заречная;  - пер. Солнечный;  - автомобильная дорога от ул. Промышленная до базы ЖКХ;  - автомобильная дорога к водозаборным сооружениям;  - ул. Вишневая;  - ул. Садовая;  - пр. Смирягина (нечетная сторона);  - пр. Смирягина (четная сторона);  - ул. Строителей;  - ул. Волкова.   * Разработка проектно-сметной документации. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019 - 2024 годы |
| Основные мероприятия муниципальной программы | * Ямочный ремонт. * Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных дорог. * Изготовление проектно-сметной документации на ремонт автодорог в границах Новомичуринского городского поселения. |
| Объемы и источники финансирования | Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области  2019 г. – 3 246,86 тыс. руб.;  2020 г. – 3 363,88 тыс. руб.;  2021 г. – 1 105,89 тыс. руб.;  2022 г. – 2 105,65 тыс. руб.;  2023 г. – 3 055,05 тыс. руб.;  2024 г. – 2 243,40 тыс. руб. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы позволит:   * В течение всего срока действия программы обеспечит комплекс работ по содержанию 21,53 км муниципальных дорог и тротуаров общего пользования в границах Новомичуринского городского поселения. * К концу 2020 года выполненный комплекс работ по ремонту дороги приведет к улучшению дорожного покрытия протяженностью 3,93 км, общей площадью 23 580 м2. * К концу 2021 года выполненный комплекс работ по ремонту дороги приведет к улучшению дорожного покрытия протяженностью 0,61 км, общей площадью 3 666 м2. * К концу 2022 года выполненный комплекс работ по ремонту дороги приведет к улучшению дорожного покрытия протяженностью 0,58 км, общей площадью 3 492 м2. * К концу 2023 года выполненный комплекс работ по ремонту дороги приведет к улучшению дорожного покрытия протяженностью 1,8 км, общей площадью 13 140 м2. * К концу 2023 года выполненный комплекс работ по ремонту дороги приведет к улучшению дорожного покрытия протяженностью 0,5 км, общей площадью 4 800 м2. * Выполнение подготовительного комплекса работ приведет к улучшению улично-дорожной сети города Новомичуринск. |

**1. Характеристики текущего состояния**

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы. В течение длительного времени в городе Новомичуринск практически отсутствует прирост сети и развитие автомобильных дорог. Основная дорожная сеть была построена в 70 - 80 годы XX века и запроектирована под другие динамические и технические характеристики автомобилей. Интенсивная автомобилизация населения привела к усилению проблем технико-эксплуатационного состояния дорог и безопасности на дорогах. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог, во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста города, повышение качества жизни населения.

Настоящая муниципальная программа "Дорожное хозяйство муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области" (далее по тексту Программа) включает в себя комплекс мероприятий, направленных на улучшение состояния действующего дорожного хозяйства муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области в 2019 – 2024 году.

Программа предусматривает реализацию мероприятий, связанных с ремонтом автомобильных дорог местного значения, содержание муниципальных дорог и тротуаров общего пользования в границах муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области. Определяет порядок использования средств областного бюджета и средств бюджета муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района на реализацию мероприятий Программы.

Применение программно-целевого метода управления в области обеспечения безопасности дорожного движения позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий, увеличит безопасность дорожного движения, являющейся одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации

**2. Приоритеты муниципальной политики, цели и задачи**

**муниципальной программы**

Основными целями Программы являются:

* улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог и тротуаров общего пользования местного значения на территории Новомичуринского городского поселения;
* развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* повышение безопасности движения.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

* повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* увеличение пропускной способности;
* повышение технических характеристик.

**3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная Программа реализуется с 2019 по 2024 год.

**4. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы**

Реализация Программы позволит:

* В течение всего срока действия программы обеспечить комплекс работ по содержанию 21,53 км муниципальных дорог и тротуаров общего пользования в границах Новомичуринского городского поселения.
* К концу 2020 года выполненный комплекс работ по ремонту дороги приведет к улучшению дорожного покрытия протяженностью 3,93 км, общей площадью 23 580 м2.
* К концу 2021 года выполненный комплекс работ по ремонту дороги приведет к улучшению дорожного покрытия протяженностью 0,61 км, общей площадью 3 666 м2.
* К концу 2022 года выполненный комплекс работ по ремонту дороги приведет к улучшению дорожного покрытия протяженностью 0,58 км, общей площадью 3 492 м2.
* К концу 2023 года выполненный комплекс работ по ремонту дороги приведет к улучшению дорожного покрытия протяженностью 1,8 км, общей площадью 13 140 м2.
* К концу 2023 года выполненный комплекс работ по ремонту дороги приведет к улучшению дорожного покрытия протяженностью 0,5 км, общей площадью 4 800 м2.

Выполнение подготовительного комплекса работ приведет к улучшению улично-дорожной сети города Новомичуринск.

**5. Основные мероприятия муниципальной программы**

* Ямочный ремонт.
* Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных дорог.
* Изготовление проектно-сметной документации на ремонт автодорог в границах Новомичуринского городского поселения.

При ежегодном уточнении финансирования муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области» перечень мероприятий может уточняться.

**6. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих в муниципальную программу**

Настоящей Программой не предусмотрены подпрограммы.

**7. Основные меры правового регулирования муниципальной программы**

Основными мерами правового регулирования на муниципальном уровне являются следующие нормативно-правовые акты:

* Конституция Российской Федерации.
* Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=51E60D6C6433DC81522BB234D72D2A773029C8F3ED8AADAA88239C8446D10DFCBF8CF437A5DEFBE977G1O) от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
* Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
* Реализация программных мероприятий осуществляется на основе контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**8. Ресурсное обеспечение Программы**

Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области:

2019 г. – 3 246,86 тыс. руб.;

2020 г. – 3 363,88 тыс. руб.;

2021 г. – 1 105,89 тыс. руб.;

2022 г. – 2 105,65 тыс. руб.;

2023 г. – 3 055,05 тыс. руб.;

2024 г. – 2 243,40 тыс. руб.

Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы составляет 15 120,73 тыс. руб.

Объем средств на финансирование Программы в 2019 – 2024 годах за счет средств бюджета муниципального образования носит прогнозных характер, соответствующий муниципальному уровню обеспечения финансирования Программы, и подлежит уточнению при утверждении расходов на реализацию Программы в рамках решения Совета депутатов Новомичуринского городского поселения о бюджете муниципального образования – Новомичуринское городское поселение на очередной финансовый год, а также при внесении в него изменений в течение финансового года.

**9. Система управления реализацией Программы**

Главным распорядителем бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, является администрация муниципального образования – Новомичуринское городское поселение.

За реализацию программных проектов в рамках своей компетенции, уточненной отдельными муниципальными контрактами, несет ответственность сектор инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области, который выполняет следующие функции:

1. осуществляет подготовку технической документации для размещения муниципальных заказов по реализации мероприятий программы;
2. в течение всего срока действия муниципального контракта контролирует выполнение работ подрядными организациями, осуществляет приемку выполненных работ;
3. осуществляет иные функции в пределах своих полномочий.

Подрядные организации выполняют работы в полном соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов.

Срок действия Программы может продлеваться не более чем на один год. При необходимости продления срока действия Программы более чем на один год разрабатывается новая программа

Приложение №1

к муниципальной Программе

«Дорожное хозяйство муниципального

образования – Новомичуринское городское

поселение Пронского муниципального района

Рязанской области»

Целевые индикаторы и показатели эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование**  **индикатора** | **Источник финансирования** | **Итого**  **(тыс. руб.)** | **Объем финансирования**  **(тыс. руб.)** | | | | | | **Срок**  **исполнения** | **Исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **Задача 1 муниципальной программы:**  Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание муниципальных дорог и тротуаров общего пользования | Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования – Новомичуринское городское поселение | 6 488,09 | 1 071,490 | 818,950 | 775,950 | 1 273,900 | 1 273,900 | 1 273,900 | 2019 – 2024 года | Администрация муниципального образования – Новомичуринского городского поселения | Комплекс работ по содержанию дорог направлен на поддержание транспортно-эксплуатационное состояние улично-дорожной сети города Новомичуринск протяженностью 21,53 км |
| **Задача 2 муниципальной программы:**  Увеличение пропускной способности | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных дорог | Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования – Новомичуринское городское поселение | 2 175,370 | 2 175,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2019 год | Администрация муниципального образования – Новомичуринского городского поселения | Выполненный комплекс работ по ремонту дороги приведет к улучшению дорожного покрытия |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 2.2 | Софинансирование  ремонта асфальтобетонного покрытия муниципальных дорог:  - автомобильная дорога к водозаборным сооружениям  - ул. Вишневая  - ул. Садовая | Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования – Новомичуринское городское поселение | 2 044,930 | 0,000 | 2 044,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2020 год | Администрация муниципального образования – Новомичуринского городского поселения | Выполненный комплекс работ по ремонту дороги приведет к улучшению дорожного покрытия протяженностью  3,93 км, общей площадью  23 580 м2 |
| 2.3 | Софинансирование  ремонта асфальтобетонного покрытия муниципальных дорог:  - пр. Смирягина (нечетная сторона) | Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования – Новомичуринское городское поселение | 329,940 | 0,000 | 0,000 | 329,940 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2021 год | Администрация муниципального образования – Новомичуринского городского поселения | Выполненный комплекс работ по ремонту дороги приведет к улучшению дорожного покрытия протяженностью  0,61 км, общей площадью  3 666 м2 |
| 2.4 | Софинансирование  ремонта асфальтобетонного покрытия муниципальных дорог:  - пр. Смирягина (четная сторона) | Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования – Новомичуринское городское поселение | 331,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 331,750 | 0,000 | 0,000 | 2022 год | Администрация муниципального образования – Новомичуринского городского поселения | Выполненный комплекс работ по ремонту дороги приведет к улучшению дорожного покрытия протяженностью  0,58 км, общей площадью  3 492 м2 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 2.5 | Софинансирование  ремонта асфальтобетонного покрытия муниципальных дорог:  - ул. Строителей | Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования – Новомичуринское городское поселение | 1 281,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 281,150 | 0,000 | 2023 год | Администрация муниципального образования – Новомичуринского городского поселения | Выполненный комплекс работ по ремонту дороги приведет к улучшению дорожного покрытия протяженностью  1,8 км, общей площадью  13 140 м2 |
| 2.6 | Софинансирование  ремонта асфальтобетонного покрытия муниципальных дорог:  - ул. Волкова | Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования – Новомичуринское городское поселение | 469,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 469,500 | 2024 год | Администрация муниципального образования – Новомичуринского городского поселения | Выполненный комплекс работ по ремонту дороги приведет к улучшению дорожного покрытия протяженностью  0,5 км, общей площадью  4 800 м2 |
| **Задача 3 муниципальной программы:**  Повышение технических характеристик | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Разработка проектно-сметной документации | Средства муниципального дорожного фонда муниципального образования – Новомичуринское городское поселение | 2 000,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 2019 – 2024 года | Администрация муниципального образования – Новомичуринского городского поселения | Выполнение подготовитель-ного комплекса работ приведет к улучшению улично-дорожной сети города Новомичуринск |
| **ВСЕГО:** | | | **15 120,730** | **3 246,860** | **3 363,880** | **1 105,890** | **2 105,650** | **3 055,050** | **2 243,400** | **Х** | **Х** | **Х** |

При ежегодном уточнении финансирования муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области» может уточняться перечень мероприятий.

Приложение №2

к муниципальной Программе

«Дорожное хозяйство муниципального

образования – Новомичуринское городское

поселение Пронского муниципального района

Рязанской области»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование основного мероприятия** | **Соисполнитель, участник** | **Срок начала и окончания реализации** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Последствия не реализации основного мероприятия** | **Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования – Новомичуринское городское поселение   * Пронского муниципального района Рязанской области» | | | | | | |
| Цель. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог и тротуаров общего пользования местного значения на территории Новомичуринского городского поселения | | | | | | |
| 1 | **Задача 1.** Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие  1.1.  Ямочный ремонт | * Администрация муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области. * Юридический и физические лица, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. | 2019 - 2024 | Восстановление сплошности, ровности, проч­ности, сцепных качеств и водонепроницаемости покрытия и обеспечении нормативного срока службы отремонтированных участков | Последствия отказа от мероприятий по содержанию муниципальных дорог и тротуаров может привести к росту ДТП, увеличению угрозы жизни и здоровья людей | Содержание муниципальных дорог и тротуаров общего пользования |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Цель. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | |
| 2 | **Задача 2.** Увеличение пропускной способности | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие  2.1.  Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных дорог | * Администрация муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области. * Юридический и физические лица, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. | 2019 - 2024 | Повышение уровня безопасности дорожного движения | Последствия отказа от мероприятий по ремонту асфальтобетонного покрытия приведет к снижению безопасности дорожного движения | Софинансирование ремонта асфальтобетонного покрытия муниципальных дорог |
| Цель. Повышение безопасности движения | | | | | | |
| 3 | **Задача 3.** Повышение технических характеристик | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие  3.1.  Изготовление проектно-сметной документации на ремонт автодорог в границах Новомичуринского городского поселения | * Администрация муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области. * Юридический и физические лица, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. | 2019 - 2024 | Повышение уровня безопасности дорожного движения | Последствия отказа от мероприятий по ремонту асфальтобетонного покрытия приведет к снижению безопасности дорожного движения | Разработка  проектно-сметной документации |

Приложение №3

к муниципальной Программе

«Дорожное хозяйство муниципального

образования – Новомичуринское городское

поселение Пронского муниципального района

Рязанской области»

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Вид нормативного правового акта** | **Основные положения нормативного правового акта** | **Ответственный исполнитель и соисполнители** | **Ожидаемые сроки принятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Постановление муниципального образования – Новомичуринское городское поселение | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=51E60D6C6433DC81522BB234D72D2A773029C8F3ED8AADAA88239C8446D10DFCBF8CF437A5DEFBE977G1O) от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» | Администрация муниципального образования – Новомичуринского городского поселения | Ежегодно не позднее одного месяца со дня официального опубликования решения Совета депутатов Новомичуринского городского поселения о бюджете |

Приложение №4

к муниципальной Программе

«Дорожное хозяйство муниципального

образования – Новомичуринское городское

поселение Пронского муниципального района

Рязанской области»

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной Программы за счет средств бюджета муниципального

образования – Новомичуринское городское поселение

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Расход по годам**  **(тыс. руб.)** | | | | | | |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **ВР** | **Очередной год** | **Первый год планового периода** | **Второй**  **год планового периода** | **Третий**  **год планового периода** | **Четвертый год планового периода** | **Пятый год планового периода** | **ИТОГО** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| Муниципальная программа | «Дорожное хозяйство муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области» | Администрация муниципального образования – Новомичуринского городского поселения | 804 | 0409 | 5900199999 | 240 | 3 246,860 | 3 363,880 | 1 105,890 | 2 105,650 | 3 055,050 | 2 243,400 | 15 120,730 |
| 1. Основное мероприятие | Ямочный ремонт | Администрация муниципального образования – Новомичуринского городского поселения | 804 | 0409 | 5900199999 | 240 | 1 071,49 | 818,950 | 775,950 | 1 273,900 | 1 273,900 | 1 273,900 | 6 488,090 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 2. Основное мероприятие | Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных дорог | Администрация муниципального образования – Новомичуринского городского поселения | 804 | 0409 | 5900199999 | 240 | 2 175,370 | 2 044,930 | 329,940 | 331,750 | 1 281,150 | 469,500 | 6 632,640 |
| 3. Основное мероприятие | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт автодорог в границах Новомичуринского городского поселения | Администрация муниципального образования – Новомичуринского городского поселения | 804 | 0409 | 5900199999 | 240 | 0,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 2 000,000 |

Приложение №5

к муниципальной Программе

«Дорожное хозяйство муниципального

образования – Новомичуринское городское

поселение Пронского муниципального района

Рязанской области»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение и других внебюджетных источников

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы** | **Источник финансирования** | **Оценка расходов по годам, тыс. руб.** | | | | | | |
| **Очередной год** | **Первый год планового периода** | **Второй**  **год планового периода** | **Третий**  **год планового периода** | **Четвертый год планового периода** | **Пятый год планового периода** | **ИТОГО** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Муниципальная программа | «Дорожное хозяйство муниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области» | **Всего**, в том числе: | **3 246,860** | **3 363,880** | **1 105,890** | **2 105,650** | **3 055,050** | **2 243,400** | **15 120,730** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет местный | 3 246,860 | 3 363,880 | 1 105,890 | 2 105,650 | 3 055,050 | 2 243,400 | 15 120,730 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Основное мероприятие | Ямочный ремонт | **Всего**, в том числе: | **1 071,49** | **818,950** | **775,950** | **1 273,900** | **1 273,900** | **1 273,900** | **6 488,090** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет местный | 1 071,49 | 818,950 | 775,950 | 1 273,900 | 1 273,900 | 1 273,900 | 6 488,090 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **2** | **3** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 2. Основное мероприятие | Ремонт асфальтобетонного покрытия муниципальных дорог | **Всего**, в том числе: | **2 175,370** | **2 044,930** | **329,940** | **331,750** | **1 281,150** | **469,500** | **6 632,640** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет местный | 2 175,370 | 2 044,930 | 329,940 | 331,750 | 1 281,150 | 469,500 | 6 632,640 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Основное мероприятие | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт автодорог в границах Новомичуринского городского поселения | **Всего**, в том числе: | **0,000** | **500,000** | **500,000** | **500,000** | **500,000** | **500,000** | **2 000,000** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет местный | 0,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 2 000,000 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_